Medisys

Versión 1.0

Historial de revisiones

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Fecha** | **Versión** | **Descripción** | **Autor** |
| 14/03/2012 | 1.0 | Se da inicio al acta de cronogramas del proyecto | Andrea Vivieros  Jessica Martínez  Diana Frasica R.  Josua Alejandro Ríos |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Tabla de contenido

**Introducción 4**

**Propósito 4**

**Alcance 4**

**Definiciones, Acrónimos, ,breviaturas 4**

**Referencias 4**

**Información General 4**

**Cronograma de trabajo** 4

Cronograma de trabajo

# Introducción

Este documento corresponde al cronograma de trabajo que se establecieron por el equipo de desarrollo para lograr cumplir con los objetivos del proyecto. Dentro de este documento se especifican las tareas de cada uno de los miembros del equipo.

## Propósito

El propósito de este documento es definir el cronograma de las actividades que se realizaran para llevar a cabo el proyecto Medisys software web para uso de un consultorio del doctor Eisner Iván Osorio

## Alcance

Este documento se limitara solamente a definir los procesos que se llevaran a cabo en el proyecto y definir responsabilidades de los miembros del equipo de desarrollo con respectos a los procesos

## Definiciones, Acrónimos, Abreviaturas

Ver glosario

## Referencias

No aplica

## Información General

En este documento se mencionaran las responsabilidades que los miembros del equipo tendrán de ciertos artefactos, además de definir todos los artefactos que se realizaran durante la implementación de Medisys

# 

# Cronograma de trabajo

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DESCRIPCION DE LOS ARTEFECTOS** | **ROL ASIGNADO** | **ESTADO** | **PRIORIDAD** | **HORAS DE TRABAJO** | **FECHA DE REALIZACION** |
| Documentación de las Actas de reunión o actividad programada con usuario final | analista de requerimientos | finalizado | 4 | 2 h | 7/03/2012 |
| Elaboración del documento de Software Requirements specification | analista de requerimientos | finalizado | 5 | 3-4 h | 14/03/2012 |
| Realización del Glosario de la terminología del proyecto | analista de requerimientos | finalizado | 4 | 3 h | 14/03/2012 |
| Realización del Documento de visión | analista de requerimientos | finalizado | 5 | 4 h | 14/03/2012 |
| Elaboración del documento de Cronograma de Trabajo | arquitecto de software | finalizado | 4 | 2-4 h | 14/03/2012 |
| Elaboración del artefacto e identificación de Técnicas de levantamiento de requisitos empleada con usuario final | analista de requerimientos | finalizado | 4 | 2-4 h | 21/03/2012 |
| Realización e identificación del Modelo de dominio | arquitecto de software | finalizado | 5 | 4 h | 22/03/2012 |
| Realización del Use Case model (diagramas + especificaciones de CU’s) | analista de requerimientos | finalizado | 5 | 4-6 h | 26/03/2012 |
| Realización del artefacto de Identificación, priorización y viabilidad de requisitos | analista de requerimientos | finalizado | 4 | 2-4 h | 27/03/2012 |
| Elaboración del documento de Estimación de tamaños, costos y esfuerzos | analista de requerimientos | finalizado | 5 | 2-4 h | 28/03/2012 |
| Elaboración del documento de Acta de revisiones semanales de avance del proyecto | arquitecto de software | finalizado | 5 | 2-4 h | 28/03/2012 |
| Identificación y realización del Modelo de Análisis y diseño | arquitecto de software | pendiente | 5 | 5 h | 29/03/2012 |
| Elaboración del documento de Diseño de subsistemas y/o componentes | arquitecto de software | pendiente | 5 | 2-4 h | 29/03/2012 |
| Elaboración del documento de Reutilización de frameworks | arquitecto de software | pendiente | 5 | 2-4 h | 1/04/2012 |
| Elaboración del documento de Diseño de interacciones | arquitecto de software | pendiente | 5 | 2-4 h | 1/04/2012 |
| Elaboración del documento de Diseño E/R | arquitecto de software | pendiente | 5 | 2-4 h | 3/04/2012 |
| Identificación de Trazabilidad entre artefactos | arquitecto de software | pendiente | 3 | 2-4 h | 5/04/2012 |
| Realización de la Arquitectura de la solución | arquitecto de software | pendiente | 3 | 2-4 h | 15/04/2012 |
| Elaboración del documento de Modelo de implementación | arquitecto de software | pendiente | 3 | 2-4 h | 15/04/2012 |
| elaboración del documento de Ambiente de desarrollo | arquitecto de software | pendiente | 3 | 2-4 h | 18/04/2012 |
| elaboración del documento de Plan de integración | arquitecto de software | pendiente | 3 | 2-4 h | 20/04/2012 |
| elaboración del documento de Estudio y selección de plataformas, ambientes y frameworks de desarrollo | arquitecto de software | pendiente | 3 | 2-4 h | 26/03/2012 |
| elaboración del documento de Definición y validación de reglas de implementación | arquitecto de software | pendiente | 4 | 2-4 h | 29/03/2012 |
| elaboración del documento de Risk list (identificación y gestión de riesgos) | analista de requerimientos | pendiente | 3 | 2-4 h | 5/04/2012 |
| elaboración del documento de Estudio de factibilidad del proyecto | analista de requerimientos | pendiente | 5 | 2-4 h | 10/04/2012 |
| elaboración del documento de resultados revisión de pares | Programador máster | pendiente | 4 | 2-4 h | 14/04/2012 |
| elaboración del documento de uso de repositorios | Programador máster | pendiente | 4 | 2-4 h | 15/04/2012 |
| elaboración del documento de uso de documentación | Programador máster | pendiente | 4 | 2-4 h | 15/04/2012 |
| elaboración del documento de análisis del código | Programador máster | pendiente | 4 | 2-4 h | 18/04/2012 |
| elaboración del documento de evidencia de aplicación TDD | Programador máster | pendiente | 4 | 2-4 h | 20/04/2012 |
| elaboración del documento de plan de integración de software | Programador máster | pendiente | 4 | 2-4 h | 20/04/2012 |
| elaboración del documento de trazabilidad de los artefactos implementados | analista de requerimientos | pendiente | 4 | 2-4 h | 22/04/2012 |
| elaboración del documento de plan de pruebas | Programador máster | pendiente | 4 | 2-4 h | 23/04/2012 |
| Test cases | Programador máster | pendiente | 5 | 2-4 h | 24/05/2012 |
| elaboración del documento de definición de plataformas tecnológicas | Programador máster | pendiente | 5 | 2-4 h | 25/04/2012 |
| elaboración del documento de ejecución de test cases y test log | Programador máster | pendiente | 5 | 2-4 h | 3/05/2012 |
| elaboración del documento de detección y corrección de defectos | Programador máster | pendiente | 4 | 2-4 h | 12/05/2012 |
| elaboración del documento de ejecución de pruebas de aceptación | Programador máster | pendiente | 4 | 2-4 h | 15/05/2012 |
| elaboración del documento de verificación de cumplimiento y avance | analista de requerimientos | pendiente | 4 | 2-4 h | 20/05/2012 |
| elaboración del documento de aceptación del cliente | analista de requerimientos | pendiente | 4 | 2-4 h | 28/05/2012 |

Las fechas de la realización de cada uno de los artefactos mencionados anteriormente se contextualizan de acuerdo al avance del proyecto y a las exigencias en cuanto a resultados del cliente.